# 贾亚伟-工作概述

# 1.工作分工

食物热量的调研

使用爬虫技术对现有数据库进行扩充

同硬件端组沟通数据的获取

海报的设计

# 2.准备工作

先找寻做热量计算的软件或者网页，进行爬取各种食物的热量

学习使用python中的爬虫技术

学习如何设计海报

加硬件组同学的联系方式

# 3.计划进度

在11月中旬完整完成常见中餐以及各种水果的热量的调研

在11月底完成数据库的扩充工作

在12月前完成与其他组的沟通工作

在1月初完成项目的海报的设计

# 4.现在进度

现已提前完成常见中餐以及各种水果的热量的调研

# 5.遇到问题

1）个别菜品的热量不同网站上登记的热量不同，需要多进行对比以及甄选。

2）之前没有爬虫的经历，需要从头开始学习